## Bài làm: Sửa lỗi buổi Planning Poker (RikkeiGo)

| Mã | Đánh giá: Hợp lý / Chưa hợp lý, vì sao | Cách chốt lại đúng |
| --- | --- | --- |
| P1 | Chưa hợp lý: lấy trung bình thay vì để người chọn 3 và 5 giải thích; 4 SP không có trên thang | Người chọn 3 và 5 nói lý do; Developers chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P2 | Chưa hợp lý: Product Owner chốt SP; phiếu lệch 5–13 mà không ai giải thích | Đức chỉ làm rõ giá trị và phạm vi. Người chọn 5 và người chọn 13 giải thích (Assumption, Risk, Dependency với ví RikkeiPay). Developers chọn lại kín, lật đồng thời, lặp đến khi cùng ra một giá trị trên thang |
| P3 | Hợp lý: phiếu lệch 3–8, người chọn thấp nhất (3) và cao nhất (8) giải thích, Developers chọn lại và hội tụ 5·5·5·5. Kết quả 5 SP nằm trên thang, không lấy trung bình hay đa số, PO không quyết định | Giữ nguyên |
| P4 | Chưa hợp lý một phần: quy trình và con số 13 SP đúng (người chọn 8 và 13 giải thích, chọn lại, hội tụ, 13 nằm trên thang). Lỗi nằm ở ghi chú “13 SP = 52 giờ” vì SP không quy đổi cố định sang giờ | Giữ kết quả 13 SP, xóa ghi chú “13 SP = 52 giờ”. Nếu cần ghi chú, ghi lý do đã làm rõ khi thảo luận (phạm vi, Risk, Dependency) |
| P5 | Chưa hợp lý: chưa rõ mã có dùng chung với khuyến mãi khác không mà vẫn ước lượng; chốt theo đa số | Product Owner làm rõ quy tắc: mã giới thiệu có dùng cùng khuyến mãi khác không (và các Acceptance Criteria liên quan). Khi PBI đã đủ rõ, Developers mới chọn thẻ kín, lật đồng thời, người chọn 5 và 13 giải thích rồi chọn lại đến khi cùng ra một giá trị trên thang. Không chốt theo đa số |